关于2019毕业设计（论文）的大体安排

第一阶段：（2019.1.14-2019.1.20）

规划自己毕业设计的功能模块，即包含哪几个功能模块，分别完成什么任务。

形成简单的文档，发送给指导老师。（yanhuiding@126.com）

第二阶段：(2019.1.21-2019.1.27)

根据老师的意见，修改和完善毕业设计的功能模块。

第三阶段：（2019.1.28-2019.2.10）

完成毕业设计的系统开发工作。

第四阶段：（2019.2.11-2019.2.17）

根据开发的系统，完成毕业论文（第一版）的写作，发给老师修改。

毕业论文主要分为以下几个部分：1）需求分析；2）概要设计；3）详细设计；4）系统实现（包含截图和部分主要代码）。

第五阶段：（2019.2.18-2019.2.24）

根据老师的意见，修改和完善毕业论文（形成终稿），完成毕业答辩PPT。